# 25/02 Inicializacion del proyecto

## Orden de trabajo recomendado

  Especificación de reglas + modelo de datos

  MVP reservas (sin offline complejo)

  PWA offline (cache + cola)

  Waitlist + check-in QR + jobs

  Strikes + auditoría + votación

  Notificaciones + ics + despliegue Docker

  Simulación A vs B + métricas + gráficas

## Modelo de base de datos (SQLite)

### Tablas principales

households (viviendas)

- id (PK)

- code (TEXT, UNIQUE) → código de vivienda (o portal+puerta)

- is_active (BOOL)

- strikes (INT, default 0)

- suspended_until (DATETIME, nullable)

- created_at

users

- id (PK)

- email (TEXT, UNIQUE)

- household_id (FK → households.id)

- created_at

- (opcional) display_name

auth_otps (para magic-link/OTP por email)

- id (PK)

- email (TEXT)

- otp_hash (TEXT) o token_hash

- expires_at (DATETIME)

- used_at (DATETIME, nullable)

- created_at

time_slots (opcional, si quieres precalcular franjas; si no, se generan al vuelo)

- id (PK)

- start_at (DATETIME, UNIQUE)

- end_at (DATETIME)

reservations

- id (PK)

- household_id (FK)

- user_id (FK)

- start_at (DATETIME)

- end_at (DATETIME)

- status (TEXT) → ACTIVE | CANCELLED | RELEASED | NO_SHOW

- created_at

- cancelled_at (nullable)

- checkin_at (nullable)

- prime_time (BOOL)

- cooldown_group (TEXT) → por ejemplo "18-19" para aplicar cooldown a “hora golosa”

- índices: (start_at), (household_id, start_at)

waitlist_entries

- id (PK)

- start_at (DATETIME) (slot al que aspira)

- household_id (FK)

- user_id (FK)

- created_at

- status (TEXT) → WAITING | PROMOTED | DROPPED

- índice: (start_at, created_at)

audit_log

- id (PK)

- event (TEXT) → RESERVE_CREATED, CANCELLED, PROMOTED_FROM_WAITLIST, NO_SHOW, STRIKE_ADDED, etc.

- household_id (nullable)

- user_id (nullable)

- reservation_id (nullable)

- metadata_json (TEXT)

- created_at

### Tabla para “votación ligera” (fase posterior)

unban_proposals

- id (PK)

- target_household_id (FK)

- created_by_user_id (FK)

- reason (TEXT)

- created_at

- closes_at

- status → OPEN | APPROVED | REJECTED

unban_votes

- id (PK)

- proposal_id (FK)

- voter_household_id (FK)

- vote (TEXT) → YES | NO

- created_at

- UNIQUE (proposal_id, voter_household_id) (una vivienda = un voto)

## 2) Reglas (para implementar en backend)

Propuesta inicial (ajustable):

- Ventana de apertura: 7 días

- Cupo: máx 2 reservas activas por semana por vivienda

- Prime-time: 18:00–22:00, máx 1 reserva activa prime-time por ventana

- Cancelación: hasta 4h antes

- Check-in: hasta +15 min desde inicio

- Cooldown “hora golosa”: 3 días (por cooldown_group)

- Strikes: 3 → suspensión 14 días

## 3) Endpoints (API REST)

### Auth

- POST /auth/request-otp { email, house_code? }

  - valida que el email/vivienda está en lista blanca (según tu diseño)

  - envía OTP/magic link

- POST /auth/verify-otp { email, otp } → devuelve access_token

### Calendario / disponibilidad

- GET /calendar/week?from=YYYY-MM-DD
Devuelve slots de la semana con estado: FREE/OCCUPIED + tu reserva + si puedes apuntarte a waitlist

### Reservas

- POST /reservations { start_at }

  - aplica reglas (ventana, cupos, prime-time, cooldown, suspensión)

- POST /reservations/{id}/cancel

  - valida ventana de cancelación (4h antes) y actualiza estado

  - dispara “promote waitlist” si aplica

- GET /me/reservations

### Lista de espera

- POST /waitlist { start_at }

- DELETE /waitlist/{id}

### Check-in

- POST /reservations/{id}/checkin { qr_token }
(o GET si lo haces como link escaneado)

- GET /reservations/{id}/qr → devuelve payload QR (o URL firmada)

### Auditoría / transparencia (agregada)

- GET /audit/public?from=...&to=...
(sin emails; solo vivienda anonimizadas o IDs internos)

### Export iCal

- GET /reservations/{id}.ics

## 4) Flujos (los más importantes)

### A) Crear reserva

- Usuario pide POST /reservations

- Backend verifica:

  - vivienda activa y no suspendida

  - start_at dentro de ventana (≤ 7 días)

  - slot libre (no reserva activa para esa franja)

  - cupo semanal de vivienda

  - regla prime-time

  - cooldown de cooldown_group

- Si ok: crea reservations ACTIVE + audit_log

Si ocupado: frontend ofrece waitlist.

### B) Cancelación y promoción waitlist

- cancel cambia status a CANCELLED (si cumple regla)

- Backend busca primer waitlist_entries WAITING para start_at por created_at

- Intenta crear reserva para ese candidato volviendo a aplicar reglas (importante)

- Si se puede: PROMOTED + crea reserva + notifica

### C) Check-in / No-show

- Al escanear QR: marca checkin_at

- Job programado: si start_at + 15min y no checkin → NO_SHOW

  - añade strike

  - libera slot → promociona waitlist

## 5) Plan inmediato de implementación (próximas 3 tareas)

- Crear proyecto backend FastAPI

  - estructura: app/main.py, app/db.py, app/models.py, app/routers/*, app/services/rules.py

- Implementar BD + migraciones

  - para SQLite, lo más cómodo: SQLAlchemy + Alembic

- Implementar MVP endpoints

  - auth OTP (aunque sea simple)

  - calendar/week

  - create/cancel reservation

## Estructura inicial del backend

backend/
│
├── app/
│   ├── main.py
│   ├── db.py
│   ├── models.py
│   ├── schemas.py
│   ├── services/
│   │    └── rules.py
│   └── routers/
│        ├── auth.py
│        ├── reservations.py
│        └── calendar.py
│
├── requirements.txt
└── alembic/   (migraciones)

## Modelo actualizado (listo para empezar BD)

### households

- id (PK)

- code (TEXT, UNIQUE) ← el “código de vivienda” que es tu lista blanca

- is_active (BOOL)

- strikes (INT, default 0)

- suspended_until (DATETIME, nullable)

- created_at

### users

- id (PK)

- email (TEXT, UNIQUE)

- household_id (FK → households.id, UNIQUE) ✅ (clave para 1 usuario por vivienda)

- created_at

### auth_otps

- id (PK)

- email (TEXT)

- otp_hash (TEXT)

- expires_at (DATETIME)

- used_at (DATETIME, nullable)

- created_at

### reservations

- id (PK)

- household_id (FK)

- start_at (DATETIME, UNIQUE) ← una pista, una franja

- end_at (DATETIME)

- status (TEXT: ACTIVE/CANCELLED/NO_SHOW/RELEASED)

- created_at

- cancelled_at (nullable)

- checkin_at (nullable)

- cooldown_group (TEXT) (opcional)

- prime_time (BOOL)

### waitlist_entries

- id (PK)

- start_at (DATETIME)

- household_id (FK)

- created_at

- status (WAITING/PROMOTED/DROPPED)

# 26/02 Resumen de proyecto inicializado:

## 1) ¿Qué hemos construido hasta ahora?

Has creado un backend API con FastAPI que:

- Se conecta a una base de datos SQLite (un fichero faircourt.db)

- Define tablas (Households, Users, Reservations, etc.) con SQLAlchemy

- Levanta un servidor con un endpoint /health y documentación automática en /docs

Esto es el “esqueleto” del sistema.

## FastAPI

Es el framework web. Su trabajo es:

- Recibir peticiones HTTP (GET/POST…)

- Llamar a tu lógica (reglas, BD)

- Devolver respuestas JSON

Ejemplo: cuando en el futuro hagas POST /reservations, FastAPI:

- recibe la petición

- llama a tu función Python

- esa función consulta la BD, valida reglas, guarda una reserva

- devuelve respuesta

## SQLite

Es una BD embebida: un archivo .db.

- Perfecta para TFG y para desplegar en un NAS/Raspberry

- Para una sola pista y una comunidad, suele ser suficiente

- Si más adelante quisieras Postgres, tu modelo SQLAlchemy se migra casi sin dolor

## SQLAlchemy (ORM)

Es la capa que permite definir tablas como clases Python.

En vez de escribir SQL a mano tipo:

CREATE TABLE households (...)

escribes:

class Household(Base):
    __tablename__ = "households"
    code = Column(String, unique=True)

Ventaja: limpio, testeable, y compatible con migraciones.

## 3) ¿Qué hace cada archivo?

## app/db.py — “la conexión a la BD”

Este archivo define 3 cosas:

### 1) DATABASE_URL

DATABASE_URL = "sqlite:///./faircourt.db"

Significa: “crea/usa un fichero llamado faircourt.db en la carpeta actual”.

### 2) engine

engine = create_engine(DATABASE_URL, connect_args={"check_same_thread": False})

  El engine es el “motor” que sabe hablar con SQLite.

  check_same_thread=False es un ajuste típico en FastAPI con SQLite:

- SQLite por defecto es muy estricto con hilos (threads).

- FastAPI puede atender varias peticiones simultáneas, así que hay que permitirlo.

### 3)SessionLocal y get_db()

SessionLocal = sessionmaker(...)
def get_db():
    db = SessionLocal()
    try:
        yield db
    finally:
        db.close()

- Una Session es una “conversación” con la BD (transaction scope).

- get_db() se usará luego como dependencia en endpoints:

  - te abre sesión

  - te la cierra siempre, aunque haya error
Esto evita fugas y errores raros.

## app/models.py — “el esquema de datos”

Aquí defines las tablas.

Te explico las 4 decisiones más importantes:

### A) UniqueConstraint("start_at") en reservas

UniqueConstraint("start_at", name="uq_reservations_start_at")

Esto garantiza a nivel BD:
✅ una franja (start_at) solo puede estar reservada una vez.

Aunque dos usuarios intenten reservar a la vez, uno fallará.
Esto es clave para consistencia.

### B) “1 vivienda = 1 usuario”

UniqueConstraint("household_id", name="uq_users_household_id")

Garantiza:
✅ No pueden existir dos users con el mismo household_id.

Aunque alguien intente “hackear” la API, la BD lo impide.

### C) Índices

Ejemplo:

Index("ix_reservations_household_start", "household_id", "start_at")

Los índices aceleran búsquedas típicas:

- “dame reservas de esta vivienda”

- “dame reservas de esta semana”

- “dame el waitlist de este slot”

Esto queda muy bien explicado en un TFG como “optimización”.

### D) Estados como strings

status = Column(String, default="ACTIVE")

Por simplicidad, usamos strings.
Más adelante lo convertimos a Enum real si quieres, pero para SQLite y MVP es perfecto.

## app/main.py — “arrancar la API”

models.Base.metadata.create_all(bind=engine)

Esto crea las tablas automáticamente al arrancar.

Ojo: Esto está bien para empezar y aprender, pero luego lo sustituimos por Alembic (migraciones), porque:

- en un TFG quieres poder decir: “mi BD se versiona”

- si cambias una tabla, no pierdes datos

# 27/02/2026

Hoy al arrancar la app tenia este error:

“expected ... 'Column' or 'Constraint' expected, got '... Reserva de una franja ...'”

Esto era porque dentro del archivo app/models.py, en la clase Reservation tenia un docstring dentro de __table_args__ = () donde solo se esperan leer Constraints/Indices nunca strings

# 28/02/2026

## Paso * (Migración alembic)

“Se ha utilizado Alembic para versionar el esquema de la base de datos. La migración inicial define las tablas principales (households, users, reservations, etc.), permitiendo la evolución controlada del esquema sin depender de la creación automática en tiempo de ejecución.”

He borrado la line 9 de main.py: “models.Base.metadata.create_all(bind=engine)” esto hace que la db de la app deje de depender de si está arrancada. Ahora depende de migraciones (alembic upgrade head)

He creado mi migración inicial “initial schema” guardado en el directorio versions.

Con “target_metadata = Base.metadata” en el archivo env.py de alembic, puede comparar lo que hay en los models.py con lo que hay en la BD.

URL de la BD: sqlalchemy.url = sqlite:///./faircourt.db

# 02/03 Arreglo en migración y documentación. Seed.py / Households.txt

En la primera migración como la línea create_all() estaba en el proyecto, en el fichero initial_schema.py, en las funciones upgrade() y downgrade() estaban vacias.

Lo que he hecho es borrar el fichero faircourt.db y el initial_schema.py

Luego al crear una nueva migración lee los cambios ya que no tenemos el créate_all() y ya si tenemos las funciones con cosas.

+ He añadido documentación a todos los archivos

Creados los archivos Seed.py y households.txt con los códigos de vivienda.

# 03/03 Endpoints de registro/login con código de vivienda + email(OTP)

He instalado las dependencias  de email-validator

Creado los ficheros config.py, security.py y schemas.py

## CREADO EL ROUTER DE AUTH.PY Y AÑADIDO A MAIN.PY

Para pedir un OTP y verificarlo. Para conseguir token, la vivienda pide un OTP, verifica el OTP y recibe un token de 24 horas.

## PROBLEMAS SOLUCIONADOS CON REQUEST-OTP Y VERIFY-OTP

Estaba teniendo problemas primero con request-otp porque la versión de bcrypt no era compatible asi que la he bajado de la 5.0.0 a la 4.0.1 y se ha solucionado.

Luego problemas con el verify-otp porque se estaban comparando las fechas naive con aware y esto generaba incompatibilidad.

Finalmente funciona todo correctamente como debería, el usuario pide otp, verifica otp, y si verifica recibe token, si hay errores de reglas o servidor los indica en detail.

# 04/03 Documentación y clonación de repositorio en portátil

He añadido documentación en los ficheros auth.py | schema.py | security.py

Aparte he realizado la clonación al portátil, ha dado bastantes problemas ya que no se han instalado bien las dependencias del fichero requirements.txt. Algunas versiones han cambiado pero no ha generado incompatibilidades. Al funcionar ya todo he creado un nuevo Branch en el repositorio de github y ahora tengo la main y setup-portatil.

# 05/03 Creación del fichero auth_reset.py | Comprobación de que se cumplen las reglas en request-otp y verify-otp

## Creación del fichero auth_reset.py

Este fichero lo he creado para la fase de desarrollo, para eliminar todas las viviendas y usuarios registrados con otps o tokens.

## Comprobacion de reglas

### Comprobacion otp-requests

✔ Validar que el código de vivienda existe

✔ Validar que la vivienda está activa

✔ Comprobar la regla 1 vivienda = 1 usuario

✔ Generar OTP

✔ Guardarlo hasheado en DB

✔ Añadir fecha de expiración

✔ Devolver respuesta 200

✔ (modo dev) imprimir OTP en consola

### Comprobación verify-otp

✔ Buscar OTP más reciente para ese email

✔ Comprobar que no esté usado

✔ Comprobar que no esté expirado

✔ Comparar OTP con el hash

✔ Marcar OTP como used

✔ Generar JWT

✔ Devolver:

{

"access_token": "...",

"token_type": "bearer",

"expires_at": "..."

}

# 09/03 deps.py, users.py, registrar router /me en main.py

He creado el archivo app/deps.py con la función get_current_user(), esto valida el JWT y devuelve el usuario autenticado:

1. Extrae el token del header Authorization: Bearer <token>

2. Decodifica el JWT usando la clave secreta de la aplicación

3. Valida que el token sea válido

4. Busca el usuario en la base de datos usando el email del claim 'sub'

5. Devuelve el usuario si existe, si no lanza una excepción

Hemos creado también el archivo app/users.py. Aquí creamos el router /me con un Depends(get_current_user), este router devuelve el id, email y household_id del usuario autenticado.

Para terminar registramos el router /me en main.py con un app.include_router(users_router)

Se emplea autenticación stateless basada en JWT. Los endpoints privados usan dependencias de FastAPI para validar el token e inyectar el usuario autenticado antes de ejecutar la lógica de negocio.

# 10/03 Reservation rules (config.py), services/rules.py, reservation classes in schemas.py, reservations.py (router)

## Reservation rules (config.py)

7 días de margen para reservar

2 reservas activas por usuario a la semana.

Duración de la reserva de una hora

## Services/rules.py

Funciones:

is_within_booking_window(start_at, now) -> bool  comprueba que la franja este dentro del margen de reserva.

Count_active_reservations_this_week(db: Session, household_id: int, start_at)  comprueba cuantas reservas activas tiene una vivienda en la semana de la fecha indicada.

Slot_is_free(db: Session, household_id, start_at, end_at)  comprueba que la franja horaria seleccionada este libre en la base de datos.

## Reservation classes in schema.py

He creado las clases

Class CreateReservationIn(BaseModel)

Class ReservationIn(BaseModel)

## Reservations.py (router)

He agregado el archivo reservations.py en el directorio app/routers

Reservations.py contine todas las comprobaciones previas para realizar una reserva.

Crea el router mediante payload, db y current_user.

Obtiene la vivienda del usuario autenticado, comprueba si la vivienda esta suspendida, si la fecha de inicio esta en el pasado o en los próximos 7 dias.

Comprueba que esa hora este libre

Comprueba si la vivienda tiene reservas disponibles

Y si todo se cumple crea la reserva

# 14/03 router reservations.py añadido a main.py | documentación | comprobación + fallo de swagger en POST/ reservations

Hoy he añadido el router de las reservas en el swagger.

He expandido la documentación de todo el proceso de POST /Reservations

Y al comprobar que todo funcione tenia este error a la hora de hacer una reserva

INFO:     127.0.0.1:58624 - "POST /reservations HTTP/1.1" 500 Internal Server Error

ERROR:    Exception in ASGI application

TypeError: slot_is_free() missing 2 required positional arguments: 'start_at' and 'end_at'

Esto era porque en rules.py mi función slot_is_free() estaba definida con parámetros de mas de esta forma  def slot_is_free(db: Session, household_id: int, start_at, end_at) -> bool

Luego en reservations.py se llamaba a esta función de la siguiente forma

If not slot_is_free(db, start_at):

Esto generaba esta incompatibilidad en parámetros y lo que he hecho para arreglarlo es en rules.py quitar los parámetros sobrantes: def slot_is_free(db: Session, start_at) -> bool

# 16/03 Comprobaciones de las reglas de reservas, reset_auth, get /me/reservations, POST /reservations/{reservation_id}/cancel

## Comprobaciones reservations.py

### Reserva correcta.

### Slot ocupado

### Pasado

### Mas de 7 dias

### La vivienda ya tiene el máximo de reservas

## 2.  Borrar reservas añadido a reset_auth.py

He añadido que cuando se borren los usuarios junto a sus OTPs, también se borren junto a ellos las reservas que tuvieran estos usuarios de la base de datos.

## Get /me/reservations, para ver mis reservas de mi vivienda

Hemos creado dentro del reservations.py el @router.get() de ReservationOut y lo que hace es devolver las reservas activas de tu vivienda y las ordena de forma ascendente por su fecha de inicio (primero muestra la reserva mas temprana).

## Cancelacion de reservas

He añadido el @router.post() en reservations.py para cancelar reservas activas de tu vivienda.

Esto no hace que la reserva desaparezca hace que el status de la reserva pase de ACTIVE  CANCELLED

# 18/03 Tabla errores del sistema. Real Status

## Errores del sistema

El sistema implementa un control de errores basado en códigos HTTP estándar, diferenciando entre errores de validación (422), errores de autenticación (401), errores de autorización (403), conflictos de negocio (409) y errores de entrada del usuario (400). Esto permite una comunicación clara entre el backend y el cliente, facilitando la depuración y la integración con interfaces frontend.

## Real Status

He añadido a las reservas un nuevo parámetro, real status. Tengo que comprobar que esto hace que cuando la reserva finaliza pasa a ser de ACTIVE a FINISHED.

Esto no crea el nuevo campo en la respuesta json “real_status”. Por lo que he modificado el result.append() por el siguiente

# 19/03 Class SloutOut(BaseModel) /GET slots | def build_day_slots() | Endpoint @router.get(“/slots) + FALLOS

He creado una clase nueva llamada SlotOut()

Y una nueva función “build_day_slots()” en rules.py para listar las franjas horarias de la fecha que sugiramos

Y hemos creado el endpoint “@router.get(“/slots”)

Al consultar una fecha tenemos un error (ej: 2026-03-20)

File "C:\Users\ramir\Documents\PROYECTO TFG\faircourt-backend\app\routers\reservations.py", line 198, in list_slots

day_slots = build_day_slots(day) # Genera las franjas horarias del día

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

File "C:\Users\ramir\Documents\PROYECTO TFG\faircourt-backend\app\services\rules.py", line 67, in build_day_slots

slots.append(start_at, end_at)

TypeError: list.append() takes exactly one argument (2 given)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este error venia porque en rules.py line 67 tenia:

Slots.append(start_at, end_at). En Python solo se acepta un elemento en append() por lo que creando la tupla de esta forma Slots.append((start_at, end_at)) se soluciona este error y ya si obtenemos respuesta en el endpoint correctamente

No necesita token por ahora. Puede ser público o protegido; ambas opciones son razonables.

De momento es publico

Ahora tengo un error a la hora de crear reserva con relación al nuevo parámetro real_status: str de la clase ReservationOut(BaseModel). Aun asi la reserva se crea asi que habrá que arreglar este error. A la hora de cancelar una reserva pasa lo mismo.

NOTA: como se puede ver en la captura la reserva se cancela pero podemos ver que los campos status y real_status ahora ofrecen el mismo resultado. Entonces ¿borramos real_status?

Al final he eliminado el real_status y la aplicación sigue funcionando como debería a la hora de cancelar reservas.

Ahora tengo que solucionar un problema porque cuando hago una reserva, la cancelo y vuelvo a realizar la reserva a la misma hora, el campo start_at ya esta ocupado por la reserva cancelada y no me deja crear la nueva reserva activa.

Para solucionarlo hemos quitado de __table_args__() el UniqueConstraint(“start_at”), hecho un alembic revision --autogenerate -m "remove unique constraint on reservation start_at"

Y un alembic upgrade head

pero ¿hay concurrencia si se reserva a la vez al quitar start_at UNIQUE (ver después)?

Ahora vamos a quitar el UNIQUE en start_at, para ello he quitado la siguiente línea del archivo models.py

UniqueConstraint("start_at", name="uq_reservations_start_at")

Lo que pasa que al hacer la migración de alembic, sqlite tiene limitaciones para este tipo de cambios de constraints con ALTER TABLE, DROP CONSTRAINT… por lo que dentro del archivo autogenerate de alembic con la migración hay que modificar el código por algo en Batch Mode como bien indica en la documentación de SQLITE.

De esto:

A esto:

Ahora si hacemos alembic upgrade head funciona.

Entonces ahora si cancelamos la reserva y hacemos la misma, se crea ya que la anterior esta cancelada. Esto pasa porque mi lógica ya hace en slot_is_free():

.filter(Reservation.start_at == start_at)
.filter(Reservation.status == ReservationStatus.ACTIVE.value)

Para el problema de concurrencia:

El sistema permite múltiples registros históricos para una misma franja horaria, pero la lógica de negocio solo considera conflictivas las reservas en estado ACTIVE. En escenarios concurrentes, la comprobación a nivel de aplicación puede no ser suficiente para evitar condiciones de carrera, por lo que una mejora futura recomendable sería incorporar un índice único parcial sobre start_at filtrado por estado ACTIVE.

# 20/03 Creación de la waitlist

Primero vemos el models.py mi clase WaitlistEntry(Base): tenemos que añadir un Unique Constraint con batch mode en los campos start_at y household_id.

He tenido que borrar la tabla temporal de la ultima migración ya que obtenia errores a la hora de hacer alembic upgrade head.

Ahora es cuando empezamos a desarrollar la Waitlist.

Primero creamos clases en schemas.py:

Despues en rules.py creamos una función para comprobar si una vivienda tiene una reserva activa en esa franja  def household_has_active_reservation_at(db, household_id, start_at):

He creado el @router.post(“/waitlist”) en reservations.py con las siguientes condiciones:

# 22/03 @router.delete(“/waitlist/{entry_id}”) | def try_promote_waitlist_for_slot()

## @router.delete()

El @router.delete(“/waitlist/{entry_id}”) es para que la vivienda pueda darse de baja en alguna lista de espera con estas condiciones:

## def try_promote_waitlist_for_slot()

Esta funcion en rules.py busca la primera vivienda en waitlist para la franja indicada e intenta promocionarla a reserva activa. Si la primera no cumple reglas, se marca como DROPPED y se sigue con la siguiente.

Luego en la función cancel_reservation() en reservations.py he añadido esta línea:

# 23/03 Probar waitlist en swagger | mejorar GET /slots con datos waitlist

Vamos a comprobar que A1 reserva a las 21:00:00h, A2 se mete en waitlist y A3 tambien se mete en waitlist.

A2 no puede meterse dos veces en waitlist en la misma franja dos veces  409.

Si A1 cancela, promociona a A2 y si A2 cancela promociona A3.

“Notar que el id de la reserva aumenta 1 cada vez que se traspasa a otra vivienda”.

## Errores esperables del waitlist

## Mejorar GET /slots

Objetivo: que cada franja devuelva también:

En la clase SlotOut() he añadido estos atributos

En rules.py he añadido una nueva función def can_household_join_waitlist() -> tuple[bool, str | none]: Que determina si la vivienda es apta para apuntarse a la waitlist.

Por último en reservations.py hemos modificado el @router,get(“/slots, response_model=[SlotOut])

Ahora hemos hecho una implementación para que muestre esta información sobre las franjas horarias.

## Comprobaciones cuando arregle el error get /slots

## Error al get /slots arreglado

El error venia de estas dos líneas de la función get_slot() en reservations.py

waitlist_count , _ = waitlist_count_for_slot(db, start_at)

in_waitlist , _ = household_is_in_waitlist(db, household.id, start_at)

La funcion waitlist_count_for_slot() y household_is_in_waitlist() en rules.py devuelven un entero por ej: 3 y no una tupla. 
He convertido estas dos líneas en estas

waitlist_count = waitlist_count_for_slot(db, start_at)

in_waitlist = household_is_in_waitlist(db, household.id, start_at)

# 24/03 Arreglar problemas con atributos SlotOut()

El can_book debería estar true y sale false.

El can_join_waitlist false no funciona para A2 en reserva de A1, sale false.

Al tener un waitlist count > 0, al borrar las reservas no se resetea este campo.

He arreglado un problema con can_book, al tener dos reservas pasadas aunque sean pasadas siguen activas entonces en la función count_active_reservations_this_week() he añadido esta línea

Reservation.start_at >= now

Aun asi esto no arregla que salga como false cuando una franja esta “FREE”.

Vamos a hacer un cambio temporal para ver el motivo de que sale false

Al hacer esto y hacer get /slots obtenemos esta respuesta:

Ya sabemos que el motivo de este fallo es que nos reconoce la vivienda como inactiva.

Esto es porque esta línea dentro de get_slots()

household = db.query(Household).filter(Household.id == current_user.household_id).first()

Seguramente nos esté devolviendo None.

# 25/03 Solución al fallo GET /slots | Comprobaciones slots/waitlist

## Solucion al fallo GET /slots

El problema estaba en la lógica de las condiciones if de las funciones can_household_book_slot() y can_household_join_waitlist()

if not household or household.is_active:  if not household or not household.is_active:
return False, "HOUSEHOLD_INACTIVE"

en can_household_book_slot()

if slot_is_free(db, start_at):  if slot_is_free(db, start_at):
return False, "SLOT_FREE" en can_household_join_waitlist()

pero en can_household_book_slot() teníamos  if not slot_is_free(db, start_at):
return False, "SLOT_OCCUPIED"

## Comprobaciones GET /slots

### Slot Libre

Correcto

### Slot ocupado

El can_join_waitlist depende también si esta en el pasado = false y si esta en el futuro y OCUPPIED = true

Correcto

### Si ya estas en waitlist

Correcto

### Si ya has alcanzado tu limite semanal

Correcto

### Caso 1: Dias sin reservas

Correcto

### Caso 2

Correcto

### Caso 3 y 4:

ç

Correcto

## Comprobaciones código de errores /waitlist

### 400 /reservations/waitlist

Correcto

### 403 /reservations/waitlist

Correcto

### 409 /reservations/waitlist

Correcto

### 404 DELETE /reservations/waitilist/{id}

Correcto

### 403 DELETE /reservations/waitilist/{id}

Correcto

## Arreglado error reservar/cancelar/reservar

Tenia un error que cuando reservaba, cancelaba la reserva y volvía a reservar con la misma vivienda ese slot, tenia un error porque estaba usando una UNIQUE CONSTRAINT duplicada erróneamente de WaitlistEntry. Lo único que he hecho para solucionarlo es en batch mode eliminar este constraint entre household.id y start_at de la tabla reservations ya que no correspondia a dicha tabla. Ahora funciona correctamente

# 27/03 Empezar Check-In QR

## schemas.py

En models.py hemos creado una nueva clase CheckinQRout(BaseModel) con 3 atributos:

- Reservation_id : int

- Checkin_url : str

- Expires_at: datetime

## Config.py

En config.py he añadido dos reglas de check-in:

- CHECKING_WINDOW_MINUTES: int = 15

- CHECKING_BASE_URL: str = “127.0.0.1:8000”

## Security.py

En security.py he creado una función def créate_checkin_token(reservation_id: int, expires_at: datetime) -> str:

Esta función crea un token JWT para el check-in QR de una reserva concreta a través de un payload con:

- Purpose

- Reservation_id

- Exp

## Rules.py

En rules.py, he creado la función can_checkin_reservation(reservation, now) -> tuple[bool, str | None]:

Esta función comprueba si una reserva puede hacer el check-in. Para ello de cumplir:

- Debe estar ACTIVE

- No debe tener checkin_at??????????

- Solo se puede hacer entre start_at y start_at + CHECKING_WINDOW_MINUTES (15 mins)

## Reservations.py

En reservations.py hemos creado los routers necesarios en este caso 2:

@router.get(“/{reservation_id}/checkin-qr”, response_model=CheckinQRout)

Def get_checkin_qr(reservation_id, db, current_user):

Esta router genera la URL firmada que se incluirá en el QR de check-in. Solo la vivienda propietaria puede solicitarla

@router.get(“/checkin/scan”, response_model=MessageOut)

Def checkin_scan(token, db):

Este router decodifica y valida el token del QR y marca la reserva como fichada.

Este endpoint es publico porque el propio token firmado actúa como autorización.

# 29/03 Errores Check-In

He tenido algunos errores de ortografía al escribir el código y otro de no haber importado la función créate_checkin_token() en reservations.py

al hacer el checkin_scan despues de los primeros 15 min de una reserva que acaba de empezar. Hago dos cosas. La primera no se si es lo que hay que hacer. Si por ejemplo me devuelve el GET checkin qr

{

"reservation_id": 1,

"checkin_url": "http://127.0.0.1:8000/checkin?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwdXJwb3NlIjoiY2hlY2tpbiIsInJlc2VydmF0aW9uX2lkIjoxLCJleHAiOjE3NzQ4MTExNjB9.9ghOExqy7b_uC-3vMFPZiFIoSVXdI79gKTfd8GzT8X8",

"expires_at": "2026-03-29T19:06:00"

}

si meto en checkin_url en una nueva pestaña me sale una pagina en negro con esto arriba a la izquierda -> {"detail":"Not Found"}

la segunda cosa que hago y es erroneo, es en el siguiente endpoint de checkin/scan. Si añado el token habiendo empezado la reserva pero estando dentro de los 15 min desde que empieza me devuelve esto y aunque hayan pasado los 15 min tambien lo devuelve lo mismo -> {

"detail": "Todavía no se puede realizar el check-in."

}

SOLUCION: La url de reservations.py estaba mal. Al arreglarla cambiando esta por la siguiente ya no da este fallo:

checkin_url = f"{settings.CHECKIN_BASE_URL}/checkin?token={token}"

checkin_url = f"{settings.CHECKIN_BASE_URL}/reservations/checkin/scan?token={token}"

Otro problema que he tenido es que las fechas de start_at y las de checkin_scan() o can_checkin_reservation() uso un now diferente.

SOLUCION: En security.py he cambiado el def utcnow() -> datetime:

Antes tenia esta línea -> return datetime.utcnow() y la he cambiado por return datetime.now()

Despues de esto se supone que todo funciona bien.

# 30/03 Pruebas del check-in QR + errores

Vamos a realizar las pruebas de que todo funcione correctamente.

## @router.get(“/{reservation.id}/checkin-qr”, response_model=CheckinQRout)

Esto genera la url firmada que se incluirá en el QR. Las condiciones de esto es que

- Exista la reserva

- La reserva sea de tu vivienda

- Y que el status.value de la reserva = ACTIVE

### No existe la reserva

### La reserva no es de mi vivienda

### El status de la reserva no esta activa

Aquí he cancelado una reserva y luego pido el checkin qr.

## @router.get(“/checkin/scan”, response_model=MessageOut)

Aquí se valida el token JWT generado por el anterior endpoint. Para que esto pase:

- La reserva debe de haber comenzado (start_at)

- Tiene 15 min desde el start_at para validar el token

- Si ya ha hecho el check-in, no puede volver a realizarlo

- El token debe ser válido

- Si no ha empezado la reserva, no puedes validarlo

- Si han pasado mas de 15 min, el token expira.

### La reserva ha comenzado y entra dentro de los 15 minutos de margen

### Vuelvo a realizar el mismo check-in

### Token incorrecto

### Reserva no empezada

### Validación después pasados 15 minutos con token expirado.

## Conversión a slots discretos

Teníamos algo que arreglar porque antes se podían hacer reservas por ejemplo a las 18:25:00 entonces teníamos problemas de concurrencia que afectaba al turno de reservas, waitlists, fairness, etc… Al haber un orden y slots discretas se respeta el turno de cada vivienda y no se solapan con infinitas combinaciones.

SOLUCION: he añadido este fragmento de código en créate_reservation() en reservations.py

## Resumen de todo lo hecho

# 01/04 Comienzo de no-show + strikes + suspensión automática

## Desarrollo de no-show + strikes + suspensión

Si una reserva esta ACTIVE, llega a start_at + 15min y el campo checkin_at está vacío. Entonces pasa a no-show y esa vivienda recibirá un strike. Si llega al limite de strike se suspenderá temporalmente a esa vivienda. Si hay waitlist se promociona al siguiente.

### Config.py

Para empezar he añadido las reglas de sanciones en config.py

### Rules.py

En rules.py hemos hecho las dos funciones que determinaran si una vivienda será castigada con strike + suspensión si es necesario.

Para esto hemos hecho una función def is_reservation_no_show(reservation, now) -> bool y otra función que es def apply_no_show_penalty(db, reservation, now): que esta aplica la penalización si se cumplen ciertas condiciones.

### Schemas.py

Como aun no vamos a meter Jobs automáticos, primero lo hacemos con un endpoint manual de mantenimiento.

Para ello he añadido esta clase en schemas.py

### Reservations.py

He creado un @router.post(“/process-no-shows”, response_model=noShowProcessOut)

Def process_no_shows(db: Session = Depends(get_db)):

Esto procesa todas las reservas activas con un contador dentro de un bucle que va sumando las reservas procesadas. Depende de que condiciones se cumplan suma 1 en cada reserva procesada al no_show_count = 0 o al promoted_count = 0. Esta función devuelve el conteo de estas variables.

## Comprobaciones del endpoint @router.post /process-no-shows

### Crear reserva y no hacer check-in

Como podemos ver el status pasa a NO-SHOW.

También se añade 1 strike a A1

### Crear reserva, añadir A2 en waitlist y comprobar promoción de la reserva

### El return del endpoint

Con A1 he hecho 1 reserva sin check-in y el return me ha devuelto

{

"processed_reservations": 0,

"no_show_reservations": 0,

"promoted_from_waitlist": 0

}

Luego he hecho otra reserva sin check-in con A2 en waitlist y me ha devuelto

{

"processed_reservations": 1,

"no_show_reservations": 1,

"promoted_from_waitlist": 1

}

Y si hago lo mismo con A2 despues de cumplirse la waitlist me ha devuelto en A2 esto:

{
  "processed_reservations": 1,

"no_show_reservations": 1,

"promoted_from_waitlist": 0

}

Como A2 no ha hecho check-in, como es lo mas normal que no se presente al haber estado en waitlist, barajar la opción de que a A2 no se le ponga un strike.

### Meter otro strike a A1 para que tenga 3 y comprobar que se desactiva su cuenta 14 dias.

3 strikes = suspendida 14 dias exactos

## 4. En el router get /me ahora el usuario puede ver la cantidad de strikes + suspensión

Si el usuario hace el get /me puede ver la cantidad de strikes que tiene su vivienda y si esta suspendia le sale la fecha hasta la que lo está

## 5. Automatización de penalizaciones con APScheduler

Para esto vamos a instalarlo con .venv activo con los comandos:

### 1. app/services/Jobs.py

He creado este archivo para añadir los Jobs dentro de el. De momento solo he creado el job con la def process_no_shows() -> None y esto procesa automáticamente las reservas no-shows para que no tengamos que hacerlo manualmente

Flujo:

- busca reservas ACTIVE

- comprueba si expiró la ventana de check-in

- marca NO_SHOW

- aplica strike/suspensión

- intenta promocionar waitlist

"""

### 2. app/scheduler.py

Ahora vamos a crear el scheduler en /app/scheduler.py

Dentro de este archivo tenemos dos funciones una para empezar y otra para apagar el scheduler.

Def start_scheduler()

Def shutdown_scheduler() (al apagar la aplicación)

### 3. reset_auth.py

En reset_auth.py ahora se resetearan los strikes y las viviendas que estuvieran inactivas se vuelve activas y el campo suspended_until se actualiza a None

### 4. Comprobación Jobs y Scheduler

Funcionan correctamente

Revisa todas las reservas activas, si alguna pasa a status NoShow la cuenta y promociona en el caso de haber alguien en la waitlist.

Si no hay NoShows no devuelve nada.

Voy a probar a hacer una reserva y hacer el checkin para ver si devuelve algo -> No devuelve nada

Añadiendo la siguiente línea de código ya obtenemos respuesta cuando no se detecten no-shows por parte del scheduler:

if no_show_count <= 0:

print(f"[JOB process_no_shows] No se encontraron reservas en no-show")

### 5. Posible problema en el futuro con scheduler

### 6. Endpoint manual

Lo voy a dejar habilitado de momento para usarlo como testing.

Job automático -> funcionamiento real

Endpoint manual -> test

# 03/04 Resolución de bugs y comprobaciones

## 1. Horarios de pista

Me he dado cuenta que no se estaba poniendo como requisito para reservar los horarios de apertura y cierre de la pista. Simplemente en reservations.py créate_reservation() he añadido

# Comprueba si la reserva está dentro del horario de la pista

if payload.start_at.hour < settings.OPENING_HOUR or payload.start_at.hour > settings.CLOSING_HOUR:

raise HTTPException(status_code=400, detail="La reserva debe estar dentro del horario de la pista")

## 2. Problemas al reservar al tener 2 reservas activas y ser promocionado a una tercera

Para esto A1 va a reservar una pista y A2 va a meterse en waitlist, A1 no hace checkin y promociona A2. A2 ya tendrá para entonces dos reservas activas.

¿Deja meterse en waitlist?

SI

¿Se promociona?

SI

Para solucionar esto debemos poner una condición que cuando se promocione si el household tiene 2 o más reservas activas se debe promocionar al siguiente en waitlist.

Tengo la sospecha de que esta línea en rules.py en la función def try_promote_waitlist_for_slot() no funciona

weekly_count = count_active_reservations_this_week(db, household.id, start_at) # Cuenta las reservas activas de la vivienda en la semana de la fecha indicada

if weekly_count >= settings.MAX_ACTIVE_RESERVATIONS_PER_WEEK: # Si la vivienda tiene el máximo de reservas activas esta semana

entry.status = "DROPPED" # La marcamos como eliminada

db.commit()

continue

Primero voy a comprobar la condición de que si la vivienda esta inactiva, tampoco se promocionará para descartar un error general en la función entera.

No se promociona

Primero en can_household_join_waitlist() voy a meter como requisito tener menos de dos reservas activas

Por la cara ahora funciona bien.

He parado la app con un strike pendiente a A2, comprobar que se suman aunque no corra la app.

Parece que no se suman ni siquiera al iniciar la app PERO HAY QUE ESPERAR AL SCHEDULER.

Si A2 hace una reserva antes en estado activa con check in cubierto y tiene otra reserva futura. Y está en waitlist entre estas dos reservas (pasada y futura). SI SE PROMOCIONA EN EL WAITLIST A A2.

¿deberia quitar esto si A2 esta jugando en la pista?

## 3. Comprobación de que las waitlist siguen el orden correcto

SI, las waitlist promocionan por orden de entrada, el primero en meterse es el primero en ser promocionado

## 4. Problema con 2 reservas activas + waitlist promoted

Cuando hacíamos dos reservas con una vivienda y luego nos metíamos con esa misma vivienda a una o más waitlists. Si nos promocionaban pasábamos a tener 3 reservas activas que supera el limite semanal. Ya no se puede y no se promociona si no cumple con el requisito de mas de 1 reserva activa.

# 06/04 Limite semanal waitlists | Desarrollo Cooldown por franjas (hora golosa)

## 1. Limite semanal waitlists

Considero necesario poner un limite semanal para waitlists para evitar abusos de viviendas que se metan a una cantidad muy grande de franjas

Para hacer esto he añadido los siguientes códigos

Ahora lo que quiero es mostrar las waitlists en estado waiting de cada vivienda al hacer get /me

Para esto he metido este código:

## 2. Cooldown por franjas (Hora golosa)

Para desarrollar esto hemos definido las horas “prime” y la duración del cooldown:

En rules.py hemos creado tres funciones:

Esto lo vamos a implementar en créate_reservation(), can_household_book_slot(), try_promote_waitlist_for_slot(), también hemos hecho algunos cambios a Slots para mostra las reasons.

En Reservations ahora se crean dos nuevos campos:

AUNQUE EL USUARIO CANCELE UNA RESERVAR PRIME-TIME, ESTA YA CUENTA PARA EL COOLDOWN Y YA NO RECUPERA EL DERECHO A RESERVAR A ESA MISMA HORA EN 3 DIAS

### 2.1 Comprobacion promoted con cooldown

Tengo A1 con reserva a las 18:00h (prime). Tengo A2 con reserva a las 19:00h (prime) y con waitlist en las 18:00h  no debería de promocionar A2 por cooldown.

Tengo A3 en waitlist a las 18:00h (prime). Pero no tiene cooldown  Deberia ser promocionado

SÍ SE HA PROMOCIONADO A A2 PORQUE NO HE TENIDO EN CUENTA QUE LAS RESERVAS SON A DISTINTAS HORAS POR LO QUE NO EXISTE EL COOLDOWN

Reservar hoy a las 19:00 con A1, A2 reserva a las 19:00h mañana, A2 y A3 se meten en waitlist para hoy a las 19:00. ¿Promociona a A3 aunque A2 esté antes en la lista?  SÍ

Para que las reglas no sean tan estrictas he cambiado que si el usuario cancela una reserva prime-time no consume esta hora golosa y no sufre el cooldown. Solo en caso de no-show o active, esto pasará.

## 2.2 Arreglo bug, el cooldown no respeta el limite de 3 dias, es indefinido.

Ahora si funciona, lo que hecho es cambiar un fallo de lógica.

Dentro de esta línea estamos haciendo un limite de 3 dias desde que se hace la reserva “now” Esto no tiene sentido ya que el cooldown dependerá desde el momento que se hace la reserva y no de cuando empieza. Por eso cambiando el “now” por “start_at”, solucionamos este fallo.

## 2.3 Conclusion cooldown y prime-time

# 07/04 COMPROBACIONES GENERALES PROYECTO + COOLDOWN PRUEBAS

## 1. Autenticación

### 1.1 Request-otp

1 -

2-

3-

4-

### 1.2 Verify-otp

1-

2-

3-

4- He añadido la condición de otp ya utilizado para ello he añadido esta condición y quitado una línea de código

## 2. Reservas

### 2.1 Crear reserva

1.

2.

3.

4.

5.

6.

### 2.2 Cancelar reserva

1.

2.

3.

4.

## 3. Waitlist

### 3.1 Waitlist entry

1.

2.

3.

4.

5.

### 3.2 Promocion

1.

2.

3.

4.

## 4. GET /slots

### 1. slot libre futuro

### 2. slot ocupado por otro

### 3. slot ocupado por ti

### 4. Slot pasado

### 5. En waitlist

Book_reason y waitlist_reason?¿????????????????

## 5. Check-in QR

1.

2.

3.

4.

5.

## 6. No-show + strikes

1.

2.

3.

4.

## 7. Cooldown

### 1. Caso base

Funciona

### 2. Con waitlist

Funciona

# 08/04 Resumen de todo lo hecho | Auditoría

## 1. Resumen de todo lo hecho

## 2. Comienzo del desarrollo de auditoría

Esto trata de dejar constancia de las cosas importantes que pasan para poder visualizarlo después

### 1. Tabla Audit_log

Lo primero que hemos creado es la tabla Auditlog en models.py

# 09/04 Funcionalidad AuditLog

Hoy he implementado la auditoria en el proyecto. Voy a mostar los puntos en los que los he implementado

## 1. Archivo helper

## /services/Audit.py

Este archivo define la funcionm de la auditoria. Crea entradas en el registro de la auditoria.

## 2. Class AuditLogOut(BaseModel)

## 3. ¿Dónde lo hemos implementado?

### 3.1 Request-otp

## 3.2 Verify-otp

## 3.3 Create_reservation()

## 3.4 Cancelar reserva

## 3.5 Crear Endpoint en app/routers/Audit.py y aplicar en main.py

App/routers/Audit.py

/Main.py

## 3.6 Join_waitlist()

## 3.7 Leave_waitlist()

## 3.8 try_promote_waitlist_for_slot()

Vamos a estudiar varios casos

### 3.8.1 HOUSEHOLD_INACTIVE

Si la vivienda esta inactiva

### 3.8.2 WAITLIST_PROMOTED

### 3.8.3 HOUSEHOLD_SUSPENDED

Esto no tiene sentido ya que si una vivienda esta suspendida o inactiva no deja meterse en waitlist.

### 3.8.4 HOUSEHOLD_ACTIVE_RESERVATION

Tampoco tiene sentido ya que no se puede meter en waitlist a una franja que ya tienes reservada

### 3.8.5 HOUSEHOLD_WEEKLY_LIMIT

### 3.8.6 HOUSEHOLD_ON_COOLDOWN

## 3.9 Apply_no_show_penalty()

### 3.9.1 STRIKE_ADDED

### 3.9.2 HOUSEHOLD_SUSPENDED

### 3.9.2 RESERVATION_NO_SHOW

# 10/04 – 11/04 Desarrollo de votación ligera para desbloqueos excepcionales

Vamos a crear las reglas de las votaciones sin administrador para cancelar un bloqueo a una vivienda (inactiva). Para esto votarán las demás viviendas.

Si se alcanza el umbral:

- La vivienda vuelve a estar activa (se levanta la suspensión) +

- Se registra en auditoría

De momento para testear voy a hacer que haya un mínimo de 2 votos afirmativos. Luego lo haremos proporcional al nº de viviendas.

## 1. Config.py

## 2. Models.py + alembic

## 3. Schemas.py

Hemos creado cuatro clases:

## 4. app/services/unlock.py

Este archivo se va a encargar de decidir si una propuesta debe aceptarse o rechazarse, teniendo en cuenta los votos y el tiempo de la propuesta. Para ello usamos la función resolve_unlock_proposal_if_needed()

Cuenta los votos positivos y negativos a partir del id de la propuesta:

He hecho 3 casos:

1- Si debe aprobarse

2- Si debe rechazarse

3- Si expira la propuesta

## 5. /routers/unlock.py

Hemos creado 3 routers dentro de unlock.py

# router para crear una propuesta de desbloqueo

@router.post("/proposal", response_model=UnlockProposalOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)

def create_unlock_proposal()

# Router para ver propuestas abiertas

@router.get("/proposals", response_model=list[UnlockProposalOut])

def list_unlock_proposals()

@router.post("/proposal/{proposal_id}/vote", response_model=UnlockVoteOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)

def cast_unlock_vote()

Y este router lo añadimos en main.py con app.include_router()

# 11/04  12/04 Pruebas unlock y votos

## 1. routers/unlock.py

### 1.1 @router.post(“/proposal”)

Si la vivienda no está suspendida no debería de poder crear una propuesta

Probar a crear la propuesta adecuadamente:

Probar a volver a crear la propuesta con una ya abierta:

### 1.2 List unlock proposals @router.get(“/proposals”)

### 1.3 Sistema de votos @router.post(“/proposals/{proposal_id}/vote

La respuesta no es “YES” ni “NO”:

ID de propuesta no válido:

Propuesta cerrada (no OPEN):

Votar en una propuesta hecha por la misma vivienda:

La vivienda no está activa y no puede votar:

La vivienda está suspendida y no puedes votar:

Votar correctamente (en este caso YES):

Volver a votar en el mismo proposal:

Votar con A3 otra vez “YES” al proposal de A1 y ver si se libera:

FUNCIONA PERO NO VUELVE A PONER EL CAMPO IS_ACTIVE = TRUE(1)

Ya funciona

Se crean bastante registros Audit al aprobar una propuesta.??????????????

Para rechazar la propuesta, funciona pero la lógica no es buena y hay que cambiarla. ADEMAS cuando se rechaza se resetean los strikes y se anula la suspensión. ARREGLAR

Ya he arreglado la lógica y no se resetean los strikes. EN EL AUDIT LOG SIEMPRE SALE “UNLOCK APPROVED” y hay que cambiarlo.

El UNLOCK_REJECTED ya funciona correctamente:

Acabo de cambiar que no se reseteen los strikes si se aprueba, simlplemnente se le resta 1 strike a la vivienda para que se quede igual que estaba antes.

Ahora vamos a probar UNLOCK_EXPIRED

Para hacer esto he añadido al scheduler un nuevo job:

Luego lo he añadido al scheduler.py

Cada minuto analizara si hay alguna propuesta expirada para automáticamente marcarla como tal.

# 25/04 Comienzo del desarrollo de métricas y políticas de equidad

He creado un archivo de simulación “faircour-backend/scripts/simulate_fairness.py”,

“faircour-backend/scripts/policies.py”

“faircour-backend/scripts/metrics.py”

“faircour-backend/scripts/generator.py”.

## 1. Planificación

## 2. Decisiones de simulación

## 3. Desarrollo de simulación

He creado la simulación y la he probado con éxito con estos resultados.

# 27/04 28/04 Docstrings | Añadir waitlists en simulación | Gráficas

## 1. Waitlists y tiempo de espera

Una vez ya tenemos la base funcionando de la simulación, vamos a completarla.

Voy a añadir waitlists. Para ello vamos a implementar 3 piezas:

1. Waitlist simulada

2. Tiempo medio de espera

3. CSV de rechazos por motivo

Para ello he modificado el código:

## 2. Explicación de la simulación

## 3 . Mostrar gráficas

Vamos a mostrar las gráficas de los resultados de la simulación. Para ello habrá que instalar dependencias nuevas y generar código.

En la carpeta /scripts/simulation_results se crean imágenes de gráficas.

# 29/04 Notificaciones

## 1. Desarrollo

Nueva clase Notification en models.py:

Nueva clase NotificationOut en schemas.py:

Ahora desarrollamos un helper en app/services/noitifications.py

Ahora creamos el router en /routers/notifications.py

Añadimos al main.py el router notifications.

Y ahora añadimos

Donde nos haga falta para notificar ciertas acciones.

- Despues de crear la reserva

- Despues de cancelar una reserva

- Al entrar en waitlist

- Al ser promocionado

- Cuando te marcan un no-show/strike

- Cuando te suspenden la vivienda

# 03/04 Comprobacion testing notificaciones.

## 1. Crear reserva

## 2. Marcar notificación como leída

Tengo un problema y me salta el error

He descubierto este error en el scheduler:

Arreglando esta línea

Ya FUNCIONA

# 04/05 05/05 06/05 08/05 Comienzo del Frontend

Instalamos Node.js LTS

Creamos el proyecto en /faircourt-frontend

Instalamos dependencias como npm y tailwind CSS

Vamos al archivo vite.config.ts e importamos tailwind

Vamos al archivo /src/index.css y sustituimos lo que hay por esto

Hacemos el primer test visual en src/App.tsx para comprobar que Tailwind funciona.

Funciona.

## 1. Login OTP

## 2. Dashboard

Y modificar en App.tsx

## 3. SLOTS

Creamos los archivos src/api/reservations.ts

Y src/components/SlotsPanel.tsx

Añadimos en Dashboard.tsx

Y ya lo tenemos

## 4. Mis reservas

Creamos el archivo src/components/MyReservationsPanel.tsx

Lo integramos en Dashboard.tsx

Y ya lo tenemos.

## 5. Notificaciones

He creado los archivos notifications.ts y NotificationsPanel.tsx

Lo añadimos al Dashboard.tsx

Debemos hacer las notificaciones privadas.

## 6. Auditoria

## 7. Desbloqueos

## 8. Check-in

Para esto no hemos creado archivos, sino hemos añadido la funcionalidad checkin en reservations.ts.

En MyReservationsPanel.tsx

# 09/05 Arreglos frontend

Hoy hemos hecho que en vez de que salga el household.id en el panel principal. Hemos hecho que salga el household.colde (“A1”; “A2”…)

Ahora vamos a hacer que la pagina se refresque sola al hacer cambios como reservas, actualizaciones, etc…

Con esto al realizar y cancelar reservas se actualizan los datos globales.

Las notificaciones también se refrescan automáticamente.